AVISO DE CONVOCATORIA

(art. 21 Decreto 1510 de 2013)

LICITACIÓN PÚBLICA

# Nº DC-SI- LP-004-2015

- El nombre y dirección de la Entidad Estatal: DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. CARRERA 6 No. 22N-02, CONTIGUO AL ESTADIO.

- La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación: sicontratacion@cauca.gov.co.

El proceso puede ser consultado directamente por los proponentes del portal único de contratación, sin ningún costo para el proponente en www.contratos.gov.co o consultarlo de manera impresa en la Secretaría de Infraestructura del Departamento.

- El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir:

“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 26CC01 MORALES- SUAREZ DEL PR21+600 AL PR25+007   - DEPARTAMENTODEL CAUCA”.

ALCANCE DEL OBJETO:

| ÏTEM INVIAS | PRELIMINARES | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 200.P | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (CARRETERA) | ML | 3.407,00 |
| 201.15 | REMOCION DE ALCANTARILLAS | ML | 189,00 |
| 201.7 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 567,00 |
| 210.2.2 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES | M3 | 15.031,00 |
| 211.1 | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 2.264,00 |
| 220.1 | TERRAPLENES, INCLUYE MATERIAL IMPORTADO TIPO INVIAS | M3 | 4.819,00 |
| 330.2 | BASE GRANULAR CLASE C | M3 | 3.172,00 |
| 320.2 | SUBBASE GRANULAR CLASE C | M3 | 7.541,00 |
| 420.1 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 | M2 | 20.442,00 |
| 466,10 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO. | ML | 515,00 |
| 450,9P | BACHEO | M3 | 5,00 |
| 450.2 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 | M3 | 2.550,00 |
| 421,2-441,1 | SOBRECARPETA DE 11 CM Y RIEGO DE LIGA | M3 | 290,00 |
| 600.2.3 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO | M3 | 3.032,0 |
| 610.1 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO IMPORTADO TIPO INVIAS | M3 | 703,00 |
| 610.1P | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 393,00 |
| 610.5 | RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE | M3 | 138,00 |
| 232,1 | GEOTEXTIL PARA MUROS | M2 | 5.472,00 |
| 630.1 | CONCRETO CLASE D (CONCRETO REFORZADO 3000 PSI) | M3 | 435,00 |
| 630.1 | CONCRETO CLASE F (CONCRETO SIMPLE) | M3 | 21,00 |
| 640.1 | ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA | KG | 22.028,00 |
| 661.1 | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II DE 900 MM DIAMETRO INTERIOR | ML | 220,00 |
| 671.1 | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU | M3 | 182,000 |
| 673.P | SUBDRENES CON GEOTEXTIL, MATERIAL GRANULAR Y TUBERIA PERFORADA φ4" | ML | 3.483,00 |
| 700.1 | LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO | ML | 12.176,00 |
| 701.1 | TACHAS REFLECTIVAS | U | 810,00 |
| 710,11 | SEÑALES VERTICAL DE TRANSITO TIPO 2 CON LÁMINA RETROREFLECTIVA TIPO 4 | U | 50,0 |
| 810.1 | PROTECCION VEGETAL DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED | M2 | 11.713,00 |
| 900.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE 100 M Y 1000 M DE DISTANCIA | M3-E | 3.462,00 |
| 900.2 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000 M | M3-KM | 1.866,00 |

- La modalidad de selección del contratista: Licitación Pública

- El plazo estimado del contrato: 	cinco (5) meses.

- La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma: 12-05-2015. La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento correspondiente a los pliegos de condiciones, y deberá contener toda la información solicitada en el mismo y en los anexos técnicos.

Las propuestas deberán ser presentadas a máquina o computador, debidamente foliadas en orden consecutivo en su totalidad, es decir, en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el contenido total de la propuesta.

En el evento que se presenten documentos escritos por ambos lados de la hoja, deberá foliarse por lado y lado.

Las propuestas deberán entregarse en la Secretaría de Infraestructura, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma de actividades. De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.- http://horalegal.sic.gov.co/

En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será asumido por el proponente, quien no tendrá derecho a reclamo alguno posterior por pérdida de documentos que no se encuentren debidamente foliados.

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma original al pie de las mismas de quien suscribe la carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas, deberán ser debidamente salvadas.

7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.

El valor de la obra será de SIETE MIL SETECIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($7.707.669.532), imputados a la siguiente Disponibilidad Presupuestal, para la vigencia 2015:

| No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | OBJETO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| No. 1855 | “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 26CC01 MORALES- SUAREZ DEL PR21+600 AL PR25+007 - DEPARTAMENTODEL CAUCA” | $7.707.669.532 |

8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial: La presente contratación está cubierta por acuerdos comerciales.

9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme: Por la cuantía del proceso no es factible limitar a mipyme.

10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de Contratación: Podrán participar como proponentes, bajo alguna de las siguientes modalidades, siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones:

Individualmente, como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de cierre del proceso; conjuntamente, en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Todos los Proponentes deben:

- Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta

- Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato

- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta el cual no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más.

- No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1474 de 2011

- No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta

- No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000

No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados

11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación: No hay lugar a precalificación en la presente convocatoria.

12. El Cronograma.

| ACTIVIDAD | FECHA | LUGAR |
| --- | --- | --- |
| Publicación primer aviso en la página web y el SECOP (Decreto 019 de 2012). Aviso de convocatoria pública | 15-04-2015 | Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co |
| Publicación DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS Publicación PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES para recibo de observaciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos. Se publica para que los interesados presenten observaciones | 15-04-2015 | Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co |
| AVISO licitación (numeral 3 art. 30 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012) | 15-04-2015 | Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co |
| Plazo para presentar OBSERVACIONES al proyecto de pliego de condiciones, incluidas las referidas a la distribución de riesgos. | 28-04-2015 | Página web de la entidad: www.cauca.gov.co Portal Único de contratación www.contratos.gov.co |
| RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones | 29-04-2015 | Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co |
| Resolución que ordena la APERTURA del proceso de licitación Pública | 30-04-2015 | Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co |
| Publicación del PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO y consulta del mismo. | 30-04-2015 | Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co |
| Audiencia Pública Aclaración de Pliegos y de Revisión de la Tipificación, Estimación y Asignación de Riesgos | 05-05-2015 10:00 am | Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura |
| Iniciación del plazo de la licitación pública para la presentación de propuestas | 05-05-2015 | Urna señalada para tales efectos ubicada en la Oficina Jurídica de la Secretaría de Infraestructura |
| Plazo máximo para publicar ADENDAS (en caso que sea necesario) | 06-05-2015 | Portal Único de Contratación www.contratos,gov.co |
| Cierre del plazo de la licitación pública y Apertura en acto público de las propuestas (Sobre único). | 12-05-2015 | Oficina de Contratación – Secretaría de Infraestructura |
| Evaluación de las ofertas | 13 al 20-05-2015 | Comité Evaluador |
| Publicación y traslado del informe de verificación de requisitos habilitantes. Sobre Único. Cinco (5) días hábiles. Término para presentar observaciones al informe de verificación y evaluación . | 21 al 27-05-2015 | Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co |
| Publicación del documento de Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas | 28-05-2015 | Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co |
| Audiencia Pública de adjudicación | 29-05-2015 | Oficina de Contratación- Secretaría de infraestructura |
| Suscripción del contrato | 02-06-2015 | Oficina de Contratación- Secretaría de infraestructura |
| Plazo Perfeccionamiento del Contrato | 05-06-2015 |  |

13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.

En los documentos que se encuentran publicados en el portal único de contratación, www.contratos.gov.co, o en la oficina de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca, Carrera 6 calle 22 Norte No. 22N-02 (El Estadio)

DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONTRATACION ESTATAL

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratación, haciendo, si lo consideran, recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

La Publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección.